***Чистая вода на территории Пластовского муниципального района на 2018-2020 годы за 2019 год***

В рамках реализации муниципальной программы «Чистая вода на территории Пластовского муниципального района на 2018-2020 годы» в 2019 году были запланированы мероприятия по разработке зон санитарной охраны водоисточников и модернизация системы очистки воды на сумму 300 000 рублей. При этом, в 2019 году не проводились указанные выше мероприятия. Расходы по данной программе не осуществлялись в 2019 году. Данные работы планируются осуществить в 2020 году.

Первый заместитель Главы

Пластовского муниципального района А.Н. Пестряков

Исп.: Рябова Н.С.

2-29-72